发包公告

广东阳东经济开发区管理局拟建的兴平四路以北、汶水河以东地块平土工程项目，其发包前期工作已完成，经阳江市阳东区发展和改革局以东发改产交﹝2021﹞26号的批复和上级主管部门批准建设和发包部门备案。现决定对该项目的工程施工进行公开发包，选定承包人。

1、发包内容：施工图纸和工程量清单列明的全部内容。

2、建设规模：兴平四路以北、汶水河以东地块平土工程项目，对兴平四路以北、汶水河以东面积约5万平方米的地块进行平土，填土方量约4万立方米，主要工程内容包括场地内平整、土方外购回填、对长约200米的水渠开挖和建设施工便道等工程。工程预算（招标控制价）为1784147.28元，（参选企业的报价不能高于发包人设置的招标控制价。否则作无效报价处理，完工结算以财审价为准。

3、资金来源：财政统筹。

4、工程建设地点：阳江市阳东区珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平四路以北、汶水河以东地块。

5、建设工期：60日历天。

6、承包方式：固定总价合同承包方式，发包人原因产生的工程变更则按规定调整。

7、工程付款方式：本工程没约定预付款。发包人收到承包人进度预算及报表后，次月10日前发包人向承包人按完成实际工作量的80%支付工程进度款，工程进度款付至合同承包价(不含暂列金额)的80%时，不再支付工程进度款。备案验收通过后，待工程结算按规定送审核部门审定后，发包人扣除3%的工程保修款后28天内，余额一次性付清，不计利息。）

8、参选企业资格：具备住房城乡建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级或以上）资质、安全生产许可证的法人。本工程不接受联合体参选。

9、项目负责人资格：市政公用工程注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书。（建造师临时执业证书资格已失效）

10、本项目招标公告发布于广州穗科建设管理有限公司网（网址：http://www.gzsuike.com）和广东阳东经济开发区管理局一楼政务公开栏中发布。

11、报名、获取发包文件：请有意向的潜在参选人由企业授权委托人（需本项目的项目负责人证书、证件且与本企业签订的有效劳动合同、半年内的社保证明材料复印件核原件）持企业介绍信、有效营业执照、资质证书于2021年10月20日至2021年10月26日上午9时00分至12时，下午2时30分至5时30分到（阳江市江城区江朗大道山水一品49号）报名获取发包文件，发包文件（含图纸、预算、工程量清单）工本费每份售价500元，售后不退并在该项目截标时间前将其本发包工程的投标保证金金额人民币大写：贰万元整（20000.00元）参选企业选择下述方式之一完成其投标保证金缴交：1、采用现金方式的，由参选企业从本企业银行基本账户转入指定账户（报名资料提供审查合格后，代理机构提供）；2、采用银行保函或保证保险或融资担保公司保函方式的，投标人应在开标会现场提交本项目投标保函（保单）原件及由本企业基本账户转出资金购买本保函（保单）的缴费凭证。

12、根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号文计算代理费，代理费评标专家费由中标人向招标代理机构支付。

13、参选企业的参会人员必须同时凭本单位介绍信（或法定代表人证明书或授权委托书）和本人身份证进场参加发包会，并接受发包人（或其发包代理机构）的核验备原件核查）。

14、发布公告及咨询时间：2021年10月20日至2021年10月26日，上午9时00分至12时，下午2时30分至5时30分。

15、提交资料地点：阳江市江城区金山路333号万山香悦四季7幢7层708房（广州穗科建设管理有限公司阳江分公司）。

16、将在3家以上（含3家）的企业中通过综合评分法选取方式确定承包人。不足3家合格参选企业的发包活动失败。未申请参加发包活动的入库企业作弃权处理。发包会时间（截止提交资料时间）：2021年10月29日15时00分。

17、联系电话：0662-6650168（发包人）   0662-3118488（代理机构）

发 包 人：广东阳东经济开发区管理局

发包代理机构：广州穗科建设管理有限公司

2021年10月20日

附：                      综合评分标准

根据参选机构递交的资料根据综合评分表进行打分，取综合总得分最高的参选机构为第一承包候选人，得分第二高者为第二承包候选人，得分第三高者为第三承包候选人。若第一承包候选人放弃承包资格的，则选定第二承包人为项目承包人；若第二承包候选人仍放弃承包资格的，则选定第三承包人为项目承包人。（低于成本价的无效）。

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值（分） |
| 1 | 项目团队实力（提供人员资质、经验等证明文件，并附人员的社保证明） | 对拟派项目负责人（经理）的资质、同类项目经验进行比较。 优：20分，良：12分，一般：8分，差：0分。 | 20 |
|  |  | 其他专业技术人员： 对参选机构项目团队各专业技术人员的配置情况，人员的资质、数量、经验等进行综合评价。 优：20分，良：12分，一般：8分，差：0分。 | 20 |
| 2 | 项目业绩 | 对比参选机构近三年以来（以合同签订时间为准）承接的阳江市项目业绩，提供合同复印件关键页。 优：20分，良：12分，一般：8分，差：0分。 | 20 |
| 3 | 资质认证 | 参选机构具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。 每个具备一个得3分，同时具备三个得满分10分。 | 10 |
| 4 | 信誉信用 | 连续12年或以上获得工商部门颁发重合同守信用证书得10分，连续6-11年得5分，连续1-5年得2分，没有不得分。 具有相关行业协会颁发的AAA级或以上企业信用等级证书得5分，没有不得分。 | 15 |
| 5 | 服务便利性 | 参选机构对项目服务的便利性、响应时间、服务承诺、项目所在地服务机构（含分公司）配置人员等情况进行评价： 优：15分，良：12分，一般：8分，差：0分。 有得15分，无得0分。 注：提供项目所在地服务机构（含分公司）的营业执照、办公设施设备、办公场所等相关证明，以上证明复印件需加盖公章（自有办公场所提供房地产权证；租赁场所须提供租赁合同），项目所在地服务机构（含分公司）配置人员须提供经社保管理机构确认半年内至少五个月与本投标单位的社保关系证明。 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

阳江市招投标限额以下建设工程选定施工

承包人参选企业保证书

发包工程名称：

参选企业名称：                                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月     日

目  录

一、参选企业须知………………………………………………………

二、参选保证函…………………………………………………………

三、法定代表人身份证明书……………………………………………

四、授权委托书…………………………………………………………

五、参选企业法人营业执照、资质证书及其安全生产许可证复印件

六、拟派参选项目管理机构一览表……………………………………

七、参选企业应提交的其他资料………………………………………

八、综合评分表…………………………………………………………

一、参选企业须知

参选企业在参选活动中如未履行下列行为之一的，发包人可以废除其参选资格或废除其授标：

1、参选企业应按照发包人发布的参选保证书的要求提供资料并胶装装订成册，一式三份。

2、参选企业应按照发包工程的《发包公告》要求、参选保证书的格式及要求填写内容，在须签字盖章的位置签字盖章且胶装成册。

3、参选企业应按发包工程的《发包公告》要求提供参选保证金。

4、参选企业的报价不得超过发包人的发包价，承诺的工期不得超过发包人要求的工期，承诺的工程质量标准不得低于发包人要求的质量标准。

5、参选企业的拟派项目管理机构人员应按照施工项目的特点和需要派出，一般应由项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等若干经济技术管理人员组成，项目负责人和技术负责人不能同为一个人，其中，《拟派项目管理机构一览表》中的序号1至序号6为必填项，发包人如要求参选企业提供项目负责人证书原件核对，应在《拟派项目管理机构一览表》备注中明确。

6、参选人如为联合体，应按规定提供联合体投标协议书。

7、参选企业的法定代表人或其委托代理人必须参加发包会，并单独提交法定代表人证明书或委托代理人授权委托书和本人身份证。（备原件核查）

8、参选企业必须严格执行国家、省、市有关建设工程招标投标管理的法律法规规定，履行参选保证函中的各项承诺，不得有违法违规行为。

二、参选保证函

（发包人）：

1、在考察了                             工程现场后，经我公司认真核对，本工程发包工程量清单已包括了设计图中发包范围内的全部工作内容和工程量。

2、若我公司成为承包人，我们承诺：

（1）我方认真遵守《阳江市工程建设项目招标投标管理规定》的通知（阳府〔2021〕11号）等有关法律法规规章和规定。

（2）我方愿意以人民币（大写）          元（￥         ）的总价为固定承包价，工期       个日历天，按合同约定实施和完成承包工程以及修复其缺陷工作，工程质量达到         标准。

（3）我方将在规定的期限内按建设工程施工合同示范文本的规定与你方签订合同，并保证在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方将派出        同志担任本工程的项目负责人（项目负责人注册编号为            ）。项目负责人未经发包人和备案部门同意不得更换。

（5）在合同正式签署生效之前，本参选申请书连同你单位发出的承包通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、我方在此声明，所递交的参选保证书及有关资料内容真实和准确，如有虚假或不按规定申报资料、拟派人员或不履行承诺或放弃参选，愿接受发包人的废除授标，接受相关行政主管部门的处理，并愿承担法律责任。

参选企业：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

电    话：

联 系 人：

年     月     日

三、法定代表人身份证书

参选企业：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：   年龄：    职务：

系                     （参选企业）的法定代表人。

特此证明。

参选企业：                   （盖章）

年    月    日

四、授权委托书

本人        （姓名）系                （参选企业）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司参加                （工程项目名称）工程摇珠选定承包人活动的代理人，我承认代理人全权代表我方所签署与本工程有关的文本及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

参选企业：                         （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

年     月    日

五、参选企业法人营业执照、资质证书及其

安全生产许可证复印件

六、拟派参选项目管理机构一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称或资格证书名称 | 证书 号码 | 在本项目中 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  | 技术 负责人 |
| 3 |  |  |  |  |  | 施工员 |
| 4 |  |  |  |  |  | 质量员 |
| 5 |  |  |  |  |  | 安全员 |
| 6 |  |  |  |  |  | 资料员 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、序号1至序号6人员为必填项。

2、上述拟派参选项目管理机构人员应附相关证书复印件，其中项目负责人应附注册证书及其安全生产考核合格证书复印件。

七、参选企业应提交的其他资料

（如：投标保证金电子回单、保函、综合评分资料等）